Приложение1

к паспорту муниципальной программы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Формирования современной

городской среды» на 2018-2024 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории» |
|  | Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни населения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  | Задача: организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественной территории |
| 1.1.1 | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 1.1.2 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | единиц |  |  | 1 | 1 |  |  |  |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                            Д.А. Ченокалов

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (рублей) | В том числе по годам | Результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы |
| 1. | Основное мероприятие № 1 Благоустройство общественной территории | местный бюджет | 900 000,0 |  |  | 300000,0 | 300000,0 | 200000,0 | 100000,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 3600000,0 |  |  | 300000,0 | 300000,0 | 2000000,0 | 1000000,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | местный бюджет | 900000,0 |  |  | 300000,0 | 300000,0 | 200000,0 | 100000,0 |  | Благоустройство общественных территорий – 2 ед; дизайн-проект благоустройства общественных территорий –2 ед, | администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 3600000,0 |  |  | 300000,0 | 300000,0 | 2000000,0 | 1000000,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | всего | 3600000,0 |  |  | 300000,0 | 300000,0 | 2000000,0 | 1000000,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 900000,0 |  |  | 300000,0 | 300000,0 | 200000,0 | 100000,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                            Д.А. Ченокалов

Приложение 3

к паспорту муниципальной программы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2022 годы

Минимальный перечень

работ по благоустройству общественных территорий (с приложением

визуализированного перечня образцов элементов благоустройства,

предполагаемых к размещению на общественной территории)

| Виды работ |
| --- |
| Ремонт пешеходных дорожек |
| Обеспечение освещения общественных территорий |
| Установка скамеек |
|  | Скамья без спинки Характеристики: Длина скамейки – 1,5 м; Ширина – 420 мм; Высота - 660 мм. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм. |
| Установка урн |
|  | Характеристики: Высота – 475 мм; Ширина - 320 мм; Объем: 16 л |
|  | Характеристики: Высота - 940 мм Ширина – 270 мм Объем: 21 л |
|  | Характеристики: Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                            Д.А. Ченокалов

Приложение 4

к паспорту муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2024 годы

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом физического состояния общественной территории)

и подлежащих благоустройству в  2018-2024 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Наименование общественной территории | Дата проведения общественных обсуждений | Год благоустройства общественной территории | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Краснодарский край, Щербиновский район, поселок Щербиновский, улица Победы, 7А, улица Победы, 7Б | Сквер | 28.11.2017 | 2022 | Ремонт пешеходных дорожек, установка скамеек, установка урн |
| 2 | Краснодарский край, Щербиновский район, поселок Щербиновский, улица Ленина, 28/2 | Парк | 28.11.2017 | 2023 | Ремонт пешеходных дорожек, устройство цветников, устройство мест отдыха |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                            Д.А. Ченокалов

«Приложение 5

к паспорту муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц

об их участии в выполнении указанных работ)

| № № п/п | Адрес дворовой территории | Год благоустройства дворовой территории | Дата поступления предложения заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нет | нет | нет |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района						                   Д.А. Ченокалов

Приложение 6

к паспорту муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района правил

благоустройства территории

| № № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нет | нет | нет |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района						                   Д.А. Ченокалов

«Приложение 7

к паспорту муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы

Мероприятия

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,

с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве

не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района

правил благоустройства территории

| № № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация территорий улиц | До 31 декабря 2023 года | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района						                   Д.А. Ченокалов