PAGE  

	[image: image1.jpg]77N

\Y






	АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 16.06.2025
	                                          № 68

	поселок Щербиновский


О внесении изменений в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 1 декабря 2017 г. № 139 «Об утверждении  муниципальной программы  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                          от 24 июля 2019 г. № 101 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 1 декабря 2017 г.      № 139 «Об утверждении  муниципальной программы  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы» (прилагаются).

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края (Труфман Р.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края» и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского муниципального района                                                                      Краснодарского края                                                                          Д.А. Ченокалов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края

от 16.06.2025 № 68 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 1 декабря 2017 г. № 139 «Об утверждении  муниципальной программы  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы»»

1. В приложении к постановлению:

1) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Общий объем финансирования составляет   20 803 041,32 рублей,

в том числе по годам реализации:

2018 год – 0,00 рублей

2019 год – 0,00 рублей

2020 год – 323 500,00 рублей

2021 год – 0,00 рублей

2022 год – 0,00 рублей

2023 год – 242 501,32 рублей

2024 год – 19 626 040,00 рублей

2025 год – 611 000,00 рублей

2026 год – 0,00 рублей

2027 год – 0,00 рублей

2028 год – 0,00 рублей

2029 год – 0,00 рублей

2030 год – 0,00 рублей

за счет средств местного бюджета (бюджета Щербиновского сельского поселения) 

составляет 3 787 361,32 рублей,

в том числе по годам реализации:

2018 год – 0,00 рублей

2019 год – 0,00 рублей

2020 год – 323 500,00 рублей

2021 год – 0,00 рублей

2022 год – 0,00 рублей

2023 год – 242 501,32 рублей

2024 год – 2 610 360,00 рублей

2025 год – 611 000,00 рублей

2026 год – 0,00 рублей

2027 год – 0,00 рублей

2028 год – 0,00 рублей

2029 год – 0,00 рублей

2030 год – 0,00 рублей

за счет средств краевого бюджета 

составляет 17 015 680,00 рублей,

в том числе по годам реализации:

2018 год – 0,00 рублей

2019 год – 0,00 рублей

2020 год – 0,00 рублей

2021 год – 0,00 рублей

2022 год – 0,00 рублей

2023 год – 0,00 рублей

2024 год – 17 015 680,00 рублей

2025 год – 0,00 рублей

2026 год – 0,00 рублей

2027 год – 0,00 рублей

2028 год – 0,00 рублей

2029 год – 0,00 рублей

2030 год – 0,00 рублей

за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 рублей,

в том числе по годам реализации:

2018 год – 0,00 рублей

2019 год – 0,00 рублей

2020 год – 0,00 рублей

2021 год – 0,00 рублей

2022 год – 0,00 рублей

2023 год – 0,00 рублей

2024 год – 0,00 рублей

2025 год – 0,00 рублей

2026 год – 0,00 рублей

2027 год – 0,00 рублей

2028 год – 0,00 рублей

2029 год – 0,00 рублей

2030 год – 0,00 рублей;


2) раздел 10 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств местного бюджета, а также на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом в соответствии с Федеральным законом, государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 967. 

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды». Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2030 годы составляет 20 803 041,32 рублей. 
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы приведено в таблице 1.

Таблица 1

	Годы

реализации


	Объемы финансирования (рублей)

	
	Всего
	в разрезе источников финансирования

	
	
	местные

бюджеты
	краевой бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Основное мероприятие № 1
«Благоустройство общественной территории»

	2018
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	323 500,00
	323 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2023
	242 501,32
	242 501,32
	0,00
	0,00
	0,00

	2024
	19 626 040,00
	2 610 360,00
	17 015 680,00
	0,00
	0,00

	2025
	611 000,00
	611 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по основному мероприятию
	20 803 041,32
	3 787 361,32
	17 015 680,00
	
	

	Общий объем финансирования по муниципальной программе

	2018
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	323 500,00
	323 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2023
	242 501,32
	242 501,32
	0,00
	0,00
	0,00

	2024
	19 626040,00
	2 610 360,00
	17 015 680,00
	0,00
	0,00

	2025
	611 000,00
	611 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по 

программе
	20 803 041,32
	3 787 361,32
	17 015 680,00
	
	


2. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирования современной городской среды» на 2018-2030 годы изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципальной программы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Формирования современной городской среды» на 2018-2030 годы
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	Значение показателей

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2030 годы»

	1.1.
	Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории»

	
	Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни населения Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района

	
	Задача:: организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий

	1.1.1
	Целевой показатель: 

количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	разработка дизайн-проектов (корректировка)
	единиц
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	1.1.3
	разработка проектно-сметной документации (корректировка)
	единиц
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	1.1.4
	услуги строительного контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	мощение из тротуарной плитки
	кв. м.
	
	
	
	
	
	
	1860
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	устройство полиуретанового покрытия
	кв. м.
	
	
	
	
	
	
	495
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	установка лавочек
	шт.
	
	
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	установка урн
	шт.
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	посадка деревьев и кустарников
	шт.
	
	
	
	
	
	
	245
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	обустройство детского игрового комплекса
	единиц
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	обустройство детской игровой площадки
	единиц
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	обустройство спортивной площадки
	единиц
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	установка парковых качелей
	шт.
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	устройство освещения парковой зоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	установка композиций из топиари фигур
	шт.
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	


2. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирования современной городской среды» на 2018-2030 годы изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту муниципальной программы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы
    ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (рублей)
	В том числе по годам:
	Результат реализации мероприятий
	Участник муниципальной программы

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  на 2018-2030 годы

	1
	Основное мероприятие № 1

Благоустройство общественной территории

в том числе:
	Всего
	20 803 041,32
	0,00
	0,00
	323500,00
	0,00
	0,00
	242501,32
	19626040,00
	611 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	местный бюджет
	3 787 361,32
	0,00
	0,00
	323500,00
	0,00
	0,00
	242501,32
	2610360,00
	611 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	краевой бюджет
	17 015 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17015680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1
	Мероприятие № 1

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды
	Всего
	20 803 041,32
	0,00
	0,00
	323500,00
	0,00
	0,00
	242501,32
	19626040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Благоустройство общественной территории – 1 ед. (устройство парковых дорожек, обустройство зон отдыха, детских и спортивной площадок, установка малых архитектурных форм, озеленение территории), изготовление дизайн-проекта – 3 ед.; изготовление и корректировка проектно-сметной документации – 3 ед.; услуги строительного контроля – 1 ед.
	администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

	
	
	местный бюджет
	3 787 361,32
	0,00
	0,00
	323500,00
	0,00
	0,00
	242501,32
	2610360,00
	611 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	краевой бюджет
	17 015 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17015680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	ИТОГО
	Всего
	20 803 041,32
	0,00
	0,00
	323500,00
	0,00
	0,00
	242501,32
	19626040,00
	611 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	местный бюджет
	3 787 361,32
	0,00
	0,00
	323500,00
	0,00
	0,00
	242501,32
	2610360,00
	611 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	краевой бюджет
	17 015 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17015680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


Глава
Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского муниципального района 

Краснодарского края










                      
         Д.А. Ченокалов

PAGE  
2

